Compte-rendu-à-temps

Groupe B
GARCIA Oscar
BASTARD-DELAGE Samy
MANGADO Mateo

Du 26 au 29 : 1ers pas

-Répartition de travail
-Détail des tâches à accomplir
-Apprentissage et mise en place d’un repository Github

Nous avons avant les vacances préférés poser les choses, se mettre d’accord et pouvoir utiliser les mêmes outils, plutôt que ne pas foncer trop vite dans le projet, quitte à prendre un léger retard comparé aux autres, mais nous pensons que cela sera plus viable sur la durée du projet et que ça nous permettra de ne plus perdre de temps par la suite.

Les vacances : Premières réunions

-Création branches Git
-Commencement du site

Nous avons mis en place nos branches de travail respectives, Mateo a commencé par la branche header et footer, dans lesquelles il a crée le header et le footer responsive, puis les a incorporé dans chacun des fichiers HTML qui composent le site avant de « merge » et d’actualiser la branche main, afin que Oscar et Samy puissent travailler en visualisant chaque page correctement.
Oscar a travaillé dans la branche compétences, en faisant donc un squelette type pour les 6 pages compétences, tandis que Samy a préféré combler ses lacunes et se mettre au niveau en HTML/CSS tout en testant dans sa branche index, qui représente la page d’accueil.

Semaine du 7 novembre : Reprise

-On profite de la séance TP pour se montrer ce qu’on a appris, on se pose des questions et on re-planifie la suite du travail !
-QLQN se charge donc de réunir tout le contenu
-Oscar avance sur la page Contact, Samy sur l’accueil et Mateo sur la présentation
-Github rend le partage de documents et le suivi des avancées très très simple et plaisant !

Semaine du 14 novembre : Finalisation et sprint

-Remplissage des pages compétences, très chronophage
-Premiers tests
-On rentre dans la dernière ligne droite, c’est parti pour y passer un peu plus de temps pendant une semaine fin de rendre la meilleure version possible !

Respect des contraintes : W3C

page index :
page présentation : / Nous avons des erreurs pour le gros tableau des compétences/SAÉ/ressources, avec des cases vides, et une erreur pour les caractères É et ô, qui ne sont pas codés en « Unicode Normalization Form C. » selon W3C.
page contact : / Nous avons utilisé un h1 en dehors de la balise article pour des soucis de mise en forme !
page c1 : / Nous avons utilisé un h1 en dehors de la balise article pour des soucis de mise en forme !
page c2 :
page c3 :
page c4 :
page c5 :
page c6 :

Respect des contraintes : Alyze